附件：

宁夏大学新华学院采购管理办法

（2022年修订）

第一章    总 则

第一条  为了规范学院采购与招标工作，提高资金使用效益，维护学院合法利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《宁夏回族自治区招标投标管理办法》等有关法律法规，结合学院实际，制定本暂行办法。

第二条  本办法所指采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程、服务等行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

本办法所指货物，是指各种形态和种类的物品，包括土地、建筑物、计算机设备及软件、办公设备设施、文艺体育设备、图书、期刊、家具用具、被服装具、印刷品、办公消耗用品及类似物品、清洁用品、医药品及耗材、林业产品、食品等。

本办法所指工程，是指基建、维修与装饰工程等，主要包括新建、改建、装饰、装修等基础工程以及已使用建筑物和基础设施的拆除、维修、改造、装饰、装修等修缮工程，具体有木工装修、砌筑装修、瓷砖装修、玻璃装配、抹灰装修、石制装修，门窗安装，涂料装修，对已建成的建筑物进行拆改、翻修和维护，包括抗震加固，节能改造，水电安装改造，防水，木门窗、钢门窗及木修理等。

本办法所指服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

同一采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。

第三条  凡纳入学院财务核算的采购活动，采购学院依法制定的采购目录内且限额标准以上的货物、工程、服务，均适用本办法。

第四条  各部门（项目组）的采购项目，必须通过各部门（项目组）或者业务归口部门论证、立项、审批，经学院批准、核实经费来源后方可实施。各部门（项目组）及业务归口部门应加强采购工作的计划性，集中、汇总采购计划，尽可能压缩采购批次，降低采购成本。

第五条  采购工作遵循公开、透明、公平、竞争和诚实守信原则。

第二章  组织机构与职责

第六条  学院采购与招标工作领导小组，负责审议采购与招标工作的重大事项。小组成员由院领导、党委工作部、纪委办公室、学院办公室、教务处、计划统计财务处、后勤保障处、图书馆等部门负责人及相关工作人员组成。主要职责有：

（一）负责学院的采购与招标工作。

（二）审议学院采购与招标工作的规章制度。

（三）审议学院采购与招标工作中的重大事项。

（四）负责社会代理机构的选定。

（五）审议无法按正常采购方式或程序完成采购任务的特殊项目的合理采购方式及程序。

（六）负责处理采购与招标工作相关的其他工作。

第七条  学院采购与招标工作领导小组办公室设在后勤保障处，主任由后勤保障处处长担任，在纪委办公室的监督下，负责学院采购与招标工作的组织和实施。办公室成员由党委工作部、纪委办公室、后勤保障处、计划统计财务处等相关工作人员组成，主要职责有：

（一）贯彻国家采购与招标的法律法规和方针政策，草拟学院采购与招标的相关规章制度。

（二）接受采购申请，审核采购项目的相关资料，整理会议议题。

（三）组织采购与招标工作领导小组办公室工作会议，审定造价咨询、监理服务代理机构，审议项目采购方式并上报采购与招标工作领导小组。

（四）负责协调采购申请部门（项目组）和招标代理机构做好招标的组织实施工作 。

（五）负责组织采购合同的审查与会签。

（六) 配合学院相关部门（项目组）做好采购与招标工作中的投诉、质疑等相关事宜。

（七）负责对各单位招标采购项目进行过程督查、项目验收。

（八）负责采购申请及相关资料、会议纪要、招标资料的整理和立卷归档。

（九）负责各单位招标项目工程量清单及控制价、工程实施资料、图纸、验收资料等的收集、整理和归档。

（十）负责招标代理机构监督、考核，并将考核结果向采购与招标工作领导小组和院务会（党政联席会）通报。

（十一）完成学院采购与招标工作领导小组交办的其他工作。

第八条  学院采购与招标监督工作由纪委办公室负责。

第九条  各部门（项目组）为采购与招标项目的承办部门（项目组），具体负责采购与招标工作的技术性事项，部门（项目组）主要负责人为该部门（项目组）采购与招标工作的责任人，主要职责有：

（一）负责提交采购申请，包含项目的立项依据、项目可行性论证报告，并核实资金来源。

（二）依据法律法规以及采购政策，协助做好采购相关工作，包括招标参数的确认、现场勘察、技术答疑，参与供应商资格审查、评标等。

（三）协助采购项目合同的洽谈，负责合同的审查与会签，并负责合同履行。

（四）负责组织专业技术人员对采购项目合同履约情况、项目技术、服务、安全验收，并上报采招办组织项目完结验收。

（五）负责项目合同款支付工作。

（六）负责对采购项目工程量清单、招标控制价、合同、工程资料、图纸、验收资料等的收集、整理，并交采购与招标工作领导小组办公室存档。

（七）负责对本部门（项目组）采购与招标项目的立项审查和可行性论证。

（八）选派代表参与相关项目的评标工作。

(九)负责采购合同文本内容的审核，负责提交合同的审签、合同的履行及项目完结后的初验工作等。

第十条  评标专家委员会或评标专家小组成员的产生方式一般委托招标代理机构采取随机抽取方式选择，其中学院代表在纪委办公室的监督下由相关业务部门（项目组）选派专业代表参加。特殊招标项目专家委员会或评标专家小组成员可以采取直接确定的方式。

第三章    采购组织形式和采购方式

第十一条  学院采购分为集中采购和非集中采购两种形式。凡符合集中采购条件的采购项目，必须实行集中采购。集中采购项目由采购与招标工作领导小组办公室负责组织实施。未达到集中采购限额的采购项目由各部门（项目组）自行组织实施。

本办法所称集中采购，是指采购学院采购目录内且集中采购限额标准以上的、或学院集中采购目录内的货物、工程和服务，由采购与招标工作领导小组办公室或委托招标代理机构组织开展采购活动的行为。

所称非集中采购，是指采购学院采购限额标准以下的货物、工程和服务，由采购人或业务归口管理部门按学院相关预算支出管理规定和学院及本单位内部控制程序执行的行为。

学院采购目录、采购限额标准由采购与招标工作领导小组办公室依据自治区公布的采购目录及限额标准，结合学院实际情况，组织制定，并经招标采购领导小组审议、院务会（党政联席会）审定后公示。

第十二条学院集中采购方式为招标采购和非招标采购，其中招标采购分为社会公开招标采购、公开招标和邀请招标，非招标采购分为竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价。

单项或批量采购预算金额在法定公开招标数额标准以上的采购项目，由学院采购与招标工作领导小组办公室委托招标代理机构公开招标。

单项或批量采购预算金额在采购目录内且在集中采购限额标准以上的采购项目， 由采购与招标工作领导小组办公室委托招标代理机构根据项目属性，按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例或《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的有关规定选择相应的采购方式执行。

（一）公开招标、社会公开招标是指学院依法以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式。

（二）邀请招标，是指学院以投标邀请书的方式邀请符合相应资格条件的供应商参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或服务，可以采用邀请招标方式采购。

1．具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。

2．采用社会公开招标、公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。

（三）竞争性谈判，是指学院从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。符合下列情形之一的货物或服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

1．招标后没有供应商投标或没有合格标的或者重新招标未能成立的。

2．技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。

3．非采购人所能遇见的原因或者非采购人拖延造成招标所需时间不能满足用户紧急需要的。

4．不能事先计算出价格总额的。

（四）竞争性磋商，是指采购人、招标采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交相应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

（五）单一来源采购。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：

1．只能从唯一供应商处采购的。

2．发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的。

3．为保证原有采购项目的一致性或者满足服务配套的要求，必须继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

4．预先已声明需对原有采购项目进行后续扩充的。

（六）询价是指学院选择不少于三家符合相应资格条件的供应商，并对其提供的报价、质量、服务等进行比较后，确定成交供应商的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

第十三条  学院各部门（项目组）非集中采购项目由各部门（项目组）分管院领导审批后，自行组织实施。

第四章    采购程序

第十四条  学院集中采购由各部门（项目组）及项目负责人根据工作及实际需求，填写《宁夏大学新华学院集中采购审批表》。

（一）上报学院相关业务主管部门审核、批准，并根据项目类别提供以下材料：

1.货物、服务项目需立项批复文件、项目可行性论证报告、专家论证意见书等相关材料。

2.工程项目需要立项批复文件、设计图纸、工程量清单及控制价等相关材料。

（二）采购与招标工作领导小组办公室对各部门（项目组）提供的资料进行审核，整理会议议题，根据议题内容组织召开采购与招标工作领导小组办公室会议，提出采购建议。

（三）对采购与招标工作领导小组办公室审议项目，组织召开采购与招标工作领导小组会议，并将会议意见上报院务会（党政联席会）。

（四）根据相关会议研究情况，采购与招标工作领导小组办公室组织开展采购工作。

1.采购文件编制。采购与招标工作领导小组办公室委托招标代理机构根据申请部门（项目组）采购内容编制采购文件。

2.采购文件确认。采购文件中招标参数由申请部门（项目组）确认审核后，采购文件由采购与招标工作领导小组办公室和申请部门（项目组）共同审定，必要时组织专家会审，或委托代理机构论证确定。

3.发布采购公告。采购与招标工作领导小组和招标代理机构在相关发布平台发布项目公告，接受供应商报名。

4.组织现场踏勘。对于大型复杂的货物、工程、服务项目，若供应商有要求，由采购申请部门（项目组）、采购与招标工作领导小组办公室和招标代理机构共同组织现场勘察。

5.采购文件的释疑。供应商有要求，由采购与招标工作领导小组办公室组织代理机构、申请部门(项目组)参与释疑。

6．确定评标委员会成员。由纪检部门相关工作人员确定评标委员会成员。

7．开标。采购与招标工作领导小组办公室委托招标代理机构组织开标。

8．确定成交供应商。由评标专家委员会或评标专家小组按照评标办法进行评审，确定中标人。

9．发布中标公告。评标结果产生后，由学院采购与招标工作领导小组办公室统一发布中标公告。

10.质疑及投诉处理。学院相关部门依照各自职责及时答复和处理供应商的质疑和投诉。

11.发送中标通知书。招标代理公司在中标成交之日起三个工作日内，将中标通知书发送给中标供应商。中标供应商发出后，申请采购部门（项目组）不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标结果。

12．合同洽谈。由采购申请人组织合同洽谈。

13．审查与会签合同。由学院采购与招标工作领导小组办公室组织采购合同的审查与会签。

14．签订合同。由学院法定代表人或法定代表人的委托人负责签订，合同会签后由纪委办公室审核并盖章，申请部门（项目组）负责组织正式签订合同。

15.对于大型货物、服务、工程类项目，采购与招标工作领导小组办公室对项目进行过程进行督察，申请采购部门（项目组）对项目全过程监督。

16．项目验收。项目建设完成后，由项目实施部门（项目组）先行组织专业技术人才对供应商履约情况、项目技术、服务、安全标准等进行初验，初验合格后上报采购与招标工作领导小组办公室组织项目验收。对于大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

17.合同款支付工作。项目实施部门依据《宁夏大学新华学院集中采购审批表》《中标通知书》《合同》和《验收单》办理合同款支付。质保期满后，项目实施部门对项目进行情况进行验收，合格后，办理履约质保金支付手续。

第十五条  特殊项目如不能按正常采购方式或程序完成采购任务的，部门（项目组）负责人申请分管院领导同意，由学院采购与招标工作领导小组审议拟定其采购方式及程序后报院务会（党政联席会）审定。

第五章 采购代理机构的管理与评价

第十六条 本办法所称采购代理机构（以下简称代理机构）

是指根据学院的委托，从事学院货物、服务及工程项目的采购代理业务的社会中介机构。

第十七条 代理机构的选择由学院通过遴选的方式，选择出专业能力扎实、业务实操过硬、内部管理规范的采购代理机构提交院务会（党政联席会）审定。

第十八条 代理机构一经确定即与学院签订委托代理协议，明确采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、协议解除及终止、违约责任等具体事项，约定双方权利及义务。代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展采购与招标代理业务。

第十九条 采购与招标工作领导小组办公室负责对学院委托

的代理机构实施日常监督管理工作，定期或不定期对其进行考核

评价。代理机构在为学院代理采购与招标业务期间，如有以下情

形的，学院有权停止其代理业务，并按相应情况处理：

（一）代理业务期间受到自治区财政部门处罚，学院有权随

时终止委托代理协议；

（二）代理机构及其工作人员有违反采购与招标相关法律法

规的行为，依照相关法律法规处理；

（三）代理机构因自身工作失误给学院造成损失的，除依法承担相应责任外，学院有权决定是否终止委托代理协议。

第六章 供应商的选择

第二十条 供应商是指向学院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。参加学院采购活动的供应商应当具备法律、行政法规规定的相关条件。

第二十一条 供应商参与学院采购活动，依法享有平等参与、公平交易、质疑和投诉等法律赋予的各项权利。采购人可以根据

采购项目的特殊要求，依法规定供应商的特定条件、合理提供采

购需求中的技术、服务，但不得以不合理的条件限制或者排斥潜在供应商，不得对投标供应商实行差别或歧视待遇。

第二十二条 供应商参与学院采购活动，应承担以下义务：

（一）严格按照政府采购法律、法规和规章制度的要求参与学院采购活动，并按照学院要求向学院提供相关证明文件；

（二）对获取的国家秘密和商业秘密负有保密责任；

（三）接受学院采购管理部门的监督检查；

（四）依法履行采购合同义务；

（五）法律、法规和规章规定的其它义务。

第二十三条 供应商有下列情形之一的，学院有权禁止其三年内不得参与学院采购活动。

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

情节严重者，由采购与招标工作领导小组办公室向相关部门提出处罚申请。

第二十四条 参与投标的供应商中标后，无故不及时领取中

标通知书、不按约定履约已签合同者，发现一次，一年内禁止参

与学院项目投标活动。

第七章 档案资料管理

第二十五条 采购档案是进行采购项目事后监督检查的重要依据，包括但不仅限于项目审批表、立项依据、预算、大型仪器论证报告、进口设备论证报告、工程图纸（工程量清单及控制价）、采购文件、评审报告（谈判记录）、中标（成交）通知书、质疑答复、投诉处理决定、项目验收及其他与采购活动有关的文件。集中采购项目由招标采购领导小组办公室负责对其所经办的项目资料进行收集、整理与保存。非集中采购项目由各采购人依据本单位内控管理规程，指定专人对采购项目的资料进行收集、整理与保存。

第八章 监督与纪律

第二十六条  完善和健全采购监督机制，强化舆论监督、审计纪检监督和财务监督，提高学院采购工作的透明度。任何部门（项目组）和个人有权对采购活动中的违规违法行为进行投诉、质疑、检举和控告，有关部门（项目组）应当及时处理并作出答复。

第二十七条  学院采购与招标工作领导小组办公室应建立健全内部监督与管理细则，明确岗位职责和集中采购的执行程序，规范招标活动流程，形成相互监督、相互制约的工作机制。

第二十八条  学院采购与招标工作领导小组办公室应加强对工作人员的教育和培训，不断提高工作人员的职业道德素质和专业技术水平。

第二十九条  参与公开采购活动的工作人员必须遵守国家法律法规和学院有关规章制度，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反采购管理办法的其他行为。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，将依法依规给予党纪政纪处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第三十条  采购工作人员、使用和管理部门（项目组）的工作人员、评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。投标人认为采购工作人员、使用和管理部门（项目组）的工作人员、评标委员会成员与其他投标人有利害关系的，可向纪检部门申请回避。

第三十一条  任何部门（项目组）和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆分段分项等办法，化整为零规避招标。

第九章    附则

第三十二条  本办法若有与国家的法律、法规及上级有关规定相抵触的，以国家法律、法规及上级有关规定为准。

第三十三条  本办法由后勤保障处负责解释，自发文之日起执行，原《宁夏大学新华学院采购管理办法（试行）》同时废止。